# Allegato 7 – Procedure connesse all’attuazione dei Grandi Progetti (art. 100 e ss. Reg. CE 1303/2013

## Procedura attuazione Grandi Progetti (GP) – Operazioni a regia

**Grande progetto già inserito nel PO:**

* Delibera di Giunta Regionale (GR) di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020

**Grande Progetto non inserito nel PO**

* Delibera di GR che autorizza il Centro di Responsabilità all’inserimento del GP nel PO;
* Modifica del PO e, in particolare, integrazione della Tabella 27 relativa ai GP;
* Procedura scritta con la Commissione per modifica del PO: tale modifica non necessita di nuova Decisione;
* Delibera di GR di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020 modificato.

**Step procedurali successivi all’inserimento nel PO**

* Delibera di GR di approvazione della Programmazione attuativa che contiene la relativa PRATT;
* Definizione della Scheda Grande Progetto
  + Redazione della Analisi Costi Benefici secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 207/2015, allegato III ;
* Acquisizione della dichiarazione dell'Autorità responsabile della sorveglianza dei Siti Natura 2000 (**Dipartimento Regionale Ambiente**);
* Acquisizione della dichiarazione dell'Autorità competente responsabile della gestione delle acque ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE (**Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti**);
* Trasmissione della scheda GP a mezzo SFC 2014 secondo la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 102 del Reg.(UE) 1303/2013 ovvero secondo la procedura semplificata ai sensi dell’art. 103 del Reg.(UE) 1303/2013 per i progetti suddivisi in fasi;
* “Acknowledgement of receipt” della Scheda Grande Progetto rilasciata da SFC 2014 come conferma ricezione;
* Decreto di imputazione e di ammissione alla rendicontazione del PO FESR Sicilia 2014-2020;
* Decisione o Atto di esecuzione della Commissione Europea di approvazione del Grande Progetto (art. 102 e 103 del Reg.(UE) n. 1303/2013);
* Decreto di finanziamento o di cofinanziamento, impegno e approvazione degli atti conseguenti.

Definito il decreto di finanziamento si seguono le procedura di attuazione degli interventi a regia relativi alla realizzazione di opere pubbliche, disciplinata dal capitolo 5 del Manuale di Attuazione.

## Procedura attuazione Grandi Progetti – Operazioni a titolarità

**Grande progetto già inserito nel PO:**

* Delibera di Giunta Regionale (GR) di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020

**Grande Progetto non inserito nel PO**

* Delibera di GR di approvazione della Programmazione attuativa che contiene la relativa PRATT;
* Modifica del PO e, in particolare, integrazione della Tabella 27 relativa ai GP;
* Procedura scritta con la Commissione per modifica del PO: tale modifica non necessita di nuova Decisione;
* Delibera di GR di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020 modificato.

**Step procedurali successivi all’inserimento nel PO**

* Delibera di GR di approvazione della Programmazione attuativa che contiene la relativa PRATT;
* Decreto di approvazione dell’iter procedurale e dell’operazione, ammissione a finanziamento e impegno;
* Definizione della Scheda grande progetto e redazione della relativa Analisi Costi Benefici secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) di attuazione 207/2015, Allegato III;
* Acquisizione della dichiarazione dell'Autorità responsabile della sorveglianza dei Siti Natura 2000 (**Dipartimento Regionale Ambiente**);
* Acquisizione della dichiarazione dell'Autorità competente responsabile della gestione delle acque ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE (**Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti**);
* Trasmissione della scheda a mezzo SFC 2014 secondo la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 102 del Reg.(UE) 1303/2013, ovvero secondo la procedura semplificata ai sensi dell’art. 103 del Reg.(UE) 1303/2013 per i progetti suddivisi in fasi;
* *“Acknowledgement of receipt”* della Scheda Grande Progetto rilasciata da SFC 2014 come conferma ricezione;
* Decisione o Atto di esecuzione della Commissione Europea di approvazione del Grande Progetto (art. 102 e 103 del Reg.(UE) n. 1303/2013).

Ricevuta la Decisione/Atto di Esecuzione, si seguono le procedura di attuazione degli interventi a regia relativi alla realizzazione di opere pubbliche a titolarità, previste dal capitolo 6 del Manuale di Attuazione.